附件4

项目支出绩效自评报告

一、概述

1．项目单位基本情况

郑州市机构编制电子政务中心是中共郑州市委机构编制委员会办公室下属单位，人财物由市委编办统一管理。中共郑州市委机构编制委员会办公室年度总目标是：围绕推进治理体系和治理能力现代化，持续完善机构职能体系，着力推进重点领域和关键环节改革，扎实推进机构编制法定化建设，进一步加大各类编制资源统筹使用力度。

2．项目概况

按照河南省机构编制委员会办公室《关于进一步做好全省党政机关事业单位网上名称管理工作的通知》（豫编办[2015]481号）要求，进一步做好中文域名注册管理工作，进一步落实党政机关和事业单位网站开办审核、资格复核工作，进一步开展党政机关和事业单位网站统一标识管理工作，切实将中文域名注册费用全部纳入财政保障。为了保障网上名称管理工作顺利开展，申请设立“政务”和“公益”中文域名祖册费项目，开展项目的地点在郑州市委编办，每年由郑州市机构编制电子政务中心向中央编办域名管理中心支付中文域名注册费用。项目资金全额由财政补助支出，用于支付“政务”和“公益”中文域名注册费用，“政务”和”公益“中文域名收费标准为200元/年/个。

3．项目资金情况

（1）资金安排情况

预算安排资金9万元，全部为市级财政资金。

（2）资金使用情况

 项目实际支付0万元。

（3）预算执行情况

由于疫情原因，中央编办域名中心免除了2022年各市县中文域名注册费用，该资金由市财政局冻结并收回，预算执行率为0%。

4．绩效目标

（1）项目总目标

 加强我市党政机关网上名称管理，建立规范的管理秩序，提高网上名称管理质量，增强管理的规范性和权威性，依据上级有关规定制定《网上名称管理工作规范》。

（2）项目年度绩效目标

 按照河南省机构编制电子政务中心通知精神，结合域名“三个一遍”，保障域名注册规范、信息准确，确保续费率达到100%。此项目属于长期性项目，需要财政部门持续提供经费保障。

（3）项目实施计划

各级编办要落实中文域名续费要求，督促县区相关机构按时续费，按照党政机关“政务”域名200元/年/个、事业单位“公益”域名200元/年/个的标准，域名续费每年9月份以前通过银行账号向中央编办域名注册管理中心缴纳。对于长期欠费域名，要区分情况，及时解决问题；因财政支付出现困难的，要协调财政部门纳入年度预算。

二、绩效评价工作情况

1．基本情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“政务”和“公益”中文域名注册费项目绩效评价结果为:总得分98.00分，属于"优秀"。

 设置评价指标体系，包括：预算执行率、预算编制合理性、预算资金到位情况、财务管理制度健全性、资金使用规范性、财务监控有效性、合同管理完备性、项目质量可控性、项目管理制度健全性、中文域名注册数量、规范性等

2．评价组织实施

积极与市委编办综合处、人事处协调收集部门年度总目标及主要工作任务，向办领导汇报并设定项目绩效指标体系。资料来源和依据主要有市委编办2022年度工作目标、2022年机构编制工作总结、本单位财务管理制度、2022年部门预算、2022年部门决算、郑州市预算管理一体化系统等。

按照市财政局要求，登陆绩效管理系统，进行项目绩效评价，出具评价报告，并按时上报。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

按照《中央机构编制委员会办公室 工业和信息化部关于印发<党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法>的通知》（中央编办发〔2014〕6号）、《河南省机构编制委员会办公室关于进一步做好全省党政机关事业单位网上名称管理工作的通知》（豫编办〔2015〕481号）文件精神，报经市财政局同意，设立“政务”和“公益”中文域名注册费项目。

（二）项目管理情况

设立投入管理指标，预算执行率0%、预算编制合理、预算资金到位100%；设立财务管理指标，财务管理制度健全、资金使用规范、财务监控有效；设立管理指标，合同管理完备、项目质量可控、项目管理制度健全。

（三）项目产出情况

设立产出数量指标，中文域名注册数量小于等于450个。

（四）项目效果情况

设立社会效益指标，推进数字化建设、群众满意度高。

四、评价结论

“政务”和“公益”中文域名注册费项目绩效评价结果为:总得分98.00分，属于"优秀"。

五、主要经验及做法

为确保中文域名、网站标识信息准确规范，郑州市委编办始终把网上名称管理工作作为一项基础性、常态性工作来抓，按照《河南省委编办网上名称管理工作规范》要求，通过建立长效工作机制切实提升工作质量和水平。

一是坚持重点工作重点抓。市委编办将网上名称管理工作纳入每年工作要点，并印发各区县（市）党委编办，明确年度工作是“以中文域名规范化建设为重点，继续完善和规范网上名称管理工作”。工作要点的制定和印发为做好网上名称管理工作奠定了坚实基础。

二是坚持重点工作平时抓。按时开展中文域名核查工作，对涉改域名进行了梳理和分类。在核查工作开展中，认真搜集整理区县（市）党委编办遇到的问题，与域名中心积极沟通，确定处理流程及上报材料标准，保障域名核查工作高效开展。

三是坚持重点工作抓落实。为高质量完成中文域名续费工作，市委编办向财政局申请将中文域名续费资金纳入财政预算，并结合机构变化情况建立了中文域名台账。由电子政务中心以中文域名注册名单为基础，与业务部门掌握的机构情况进行核对，需要保留的中文域名到期后及时续费，需要变更的中文域名及时变更，需要删除的中文域名及时删除。网上名称作为党政机关、事业单位网站的“身份证”，市委编办高度重视，建立与市政府网站管理部门的协同工作机制，结合网站开办情况、变更情况及时更新网站信息。

六、存在问题和建议

由于疫情原因，中央编办域名中心免除了2022年各市县中文域名注册费用，2023年的中文域名注册费是否免交还不确定。建议将项目资金并入一般公共预算，若需支付中文域名注册费，可直接从办公费列支。

七、其他需要说明的问题

无